MASTER 1 — CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS

Projet de 4ᵉ année — Développement Web & Mobile

MarketCraft

Marketplace artisanale enrichie par l’Intelligence Artificielle

CAHIER DES CHARGES & DOSSIER DE CONCEPTION

Application Full-Stack (Web responsive + Mobile) — Site marchand E-commerce

Module IA retenu : Option C — Recommandation & pertinence personnalisée des produits

Équipe : 2 étudiants

Année universitaire 2025 – 2026

Version 1.0 — Juin 2026

# Sommaire

# 1. Présentation du projet

## 1.1. Contexte et objectifs

Dans le cadre de la formation Master 1 Concepteur Développeur d’Applications (CDA), ce projet consiste à réaliser une application applicative complète intégrant une fonctionnalité d’Intelligence Artificielle apportant une valeur ajoutée réelle. L’objectif n’est pas de bâtir une application « 100 % IA », mais de concevoir une application web et mobile complète et fonctionnelle dans laquelle l’IA résout un problème concret pour l’utilisateur.

MarketCraft répond à ce cadre : c’est une marketplace dédiée à l’artisanat qui met en relation des artisans (vendeurs) et des acheteurs. Chaque artisan crée sa boutique en ligne et vend ses créations en direct ; l’acheteur parcourt le catalogue, commande et paie en ligne. L’IA intervient sur un point de friction réel du e-commerce — la découverte du bon produit — en interprétant les recherches en langage naturel pour proposer les articles les plus pertinents.

Objectifs pédagogiques et techniques :

- Concevoir une application Full-Stack avec une interface web responsive et une version mobile offrant les mêmes fonctionnalités.

- Enrichir l’application d’un module IA (Option C — recommandation / pertinence personnalisée).

- Appliquer les méthodologies de conception (MERISE : MCD/MLD/MPD ; UML) et de développement agile (Scrum).

- Mettre en œuvre les bonnes pratiques de sécurité (OWASP), de versioning (Git) et de CI/CD.

- Produire une documentation complète et une démonstration fonctionnelle de bout en bout.

## 1.2. Sujet et périmètre du projet

MarketCraft est un site marchand (e-commerce) de type marketplace multi-vendeurs. Il se compose de trois applicatifs découplés communiquant via une API REST :

- Frontend web : SPA React 18 + Tailwind CSS, responsive (mobile-first).

- Application mobile : React Native 0.74 (code sharing iOS/Android), parité fonctionnelle avec le web.

- Backend : API REST PHP 8.1 en architecture MVC, sécurisée par JWT, base MySQL 8.

Acteurs du système : trois rôles principaux structurent les fonctionnalités.

| Acteur | Rôle | Périmètre fonctionnel principal |
| --- | --- | --- |
| Acheteur | Client final | Parcourt et recherche les produits, gère son panier, passe et suit ses commandes, dépose des avis (achat vérifié). |
| Vendeur | Artisan | Crée et personnalise sa boutique, gère ses produits (CRUD), traite les commandes reçues, consulte son tableau de bord. |
| Admin | Modérateur plateforme | Valide les boutiques, gère les comptes utilisateurs, arbitre les litiges, modère les avis, supervise la plateforme. |

## 1.3. Module IA retenu — Option C : Recommandation & pertinence personnalisée

Conformément au cahier des charges (un seul module IA parmi les trois proposés), MarketCraft retient l’Option C. Le module est implémenté sous la forme d’une recherche intelligente en langage naturel : l’acheteur exprime son besoin en français courant, et l’IA détermine les produits les plus pertinents du catalogue à lui recommander.

| Critère | Mise en œuvre dans MarketCraft |
| --- | --- |
| Description | Sur la base de la requête de l’acheteur et du contenu du catalogue, l’IA interprète l’intention et sélectionne / met en avant les produits les plus pertinents (similaires ou complémentaires). |
| Exemple | « j’aimerais un ensemble de couverts dorés avec une table en bois » → l’IA recommande des couverts dorés et du mobilier bois, avec un message d’accompagnement convivial. |
| Technique | Prompt structuré envoyé à l’API LLM Claude (Anthropic) ; extraction de mots-clés, catégories et fourchette de prix ; filtrage par similarité catégorie/tags sur la base produits. |
| Attendu | Les recommandations changent selon la requête et le contexte produit. L’algorithme de sélection est documenté (cf. §4). Un fallback garantit un résultat même si l’IA ne répond pas. |

Note : le détail de l’algorithme, du prompt, du fallback et des critères de performance figure au chapitre 4.

# 2. Gestion de projet

## 2.1. Planning prévisionnel et estimation

Le projet est conduit en mode agile (Scrum) sur 6 semaines, découpé en une phase de cadrage, une phase de conception, puis trois sprints de développement et une phase de finalisation.

| Phase | Période | Activités principales | Livrable de fin de phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Cadrage | Semaine 1 | Analyse du sujet, formation de l’équipe, attribution des rôles, choix technologiques, rédaction du cahier des charges. | Cahier des charges (ce document) |
| Phase 1 — Conception | Semaine 2 | MCD / MLD / MPD, maquettes UI (Figma), diagrammes UML (cas d’utilisation, séquence, classes), architecture système. | Dossier de conception |
| Phase 2 — Sprint 1 | Semaine 3 | Initialisation (Git, CI/CD), structure BDD, authentification JWT, gestion des utilisateurs, back-office admin. | Socle technique & auth |
| Phase 3 — Sprint 2 | Semaine 4 | Développement des fonctionnalités métier (catalogue, boutiques, produits, panier, commandes) + module IA. | Cœur fonctionnel |
| Phase 4 — Sprint 3 | Semaine 5 | Application web/mobile, tableau de bord admin, tests (unitaires + intégration), corrections. | Application testée |
| Phase 5 — Finalisation | Semaine 6 | Tests de sécurité, optimisation, rédaction du rapport, préparation de la soutenance, démo finale. | Rapport & démo |

## 2.2. Répartition des responsabilités (RACI)

L’équipe est composée de deux étudiants. La matrice RACI précise, pour chaque grand lot, qui est Responsable (R), Approbateur (A), Consulté (C) et Informé (I).

| Lot de travail | Étudiant 1 | Étudiant 2 |
| --- | --- | --- |
| Conception (MERISE / UML / maquettes) | R / A | C |
| Backend API & base de données | R / A | C |
| Frontend web (React) | C | R / A |
| Application mobile (React Native) | C | R / A |
| Module IA (recherche / recommandation) | R | A |
| Sécurité & CI/CD | A | R |
| Tests (unitaires / intégration) | R | R |
| Documentation & soutenance | R | R |

Légende — R : Responsable (exécute) · A : Approbateur (valide) · C : Consulté · I : Informé.

## 2.3. Outils de collaboration et versioning

- Dépôt Git obligatoire : GitHub, avec stratégie de branches main / dev / feature-* et commits conventionnels (feat:, fix:, docs:, refactor:, test:, chore:).

- README principal : documentant l’installation complète (prérequis, configuration .env, lancement backend / frontend / mobile).

- Gestion de projet : tableau Kanban / Scrum (issues, colonnes À faire / En cours / Terminé), suivi des sprints.

- Intégration continue : pipeline GitHub Actions (tests + lint à chaque push).

## 2.4. Gestion des risques

Les principaux risques identifiés sont suivis avec leur probabilité, leur impact et un plan de mitigation.

| Risque | Prob. | Impact | Plan de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilité / quota de l’API IA (Claude) | Moyenne | Moyen | Fallback de recherche par mots-clés sans IA ; timeout de 15 s ; cache des requêtes fréquentes. |
| Retard de développement (périmètre trop large) | Moyenne | Élevé | Priorisation MoSCoW ; MVP d’abord ; revue de sprint hebdomadaire. |
| Faille de sécurité (auth, injection) | Faible | Élevé | Requêtes préparées, JWT, hachage bcrypt, tests OWASP (cf. §5). |
| Fuite de secrets (clé API, .env commité) | Faible | Élevé | .env ignoré par Git, .env.example fourni, secrets en variables CI. |
| Désynchronisation web / mobile | Moyenne | Moyen | API unique partagée, contrats d’API documentés (Swagger), services Axios mutualisés. |
| Perte de données / mauvaise migration | Faible | Moyen | Script SQL versionné, jeu de données de test, sauvegardes régulières. |

# 3. Architecture & conception

## 3.1. Livrables de conception

Les livrables de conception suivants sont produits et versionnés dans le dépôt (dossier docs/) :

| Livrable | Contenu | Emplacement |
| --- | --- | --- |
| MCD (Merise) | Modèle conceptuel : entités, associations, cardinalités, règles de gestion. | docs/08_merise_mcd.md |
| MLD (Merise) | Modèle logique relationnel : tables, clés étrangères. | docs/09_merise_mld.md |
| MPD (SQL DDL) | Modèle physique : script de création MySQL (types, index, contraintes). | docs/09 + migrations.sql |
| Diagramme de cas d’utilisation | UML — acteurs et cas (include / extend). | docs/12_cas_utilisation.md |
| Diagrammes de séquence | Flux achat, vendeur, authentification JWT (≥ 3 scénarios). | docs/02 / 03 / 04 |
| Diagramme de classes | Modélisation objet du domaine métier. | docs/01_uml_classes.md |
| Diagrammes d’activité | Parcours acheteur, vendeur, admin. | docs/05 / 06 / 07 |
| Architecture & déploiement | Architecture en couches, diagramme de déploiement. | docs/10 / 11 |
| Maquettes UI | Toutes les pages principales, responsive (Figma + moodboard). | marketcraft-moodboard.html |

### 3.1.1. Modèle Conceptuel de Données (MCD) — associations

Le MCD modélise dix entités principales (Utilisateur, Boutique, Catégorie, Produit, Commande, Ligne_commande, Paiement, Avis, Adresse_livraison, Refresh_token). Les associations majeures et leurs cardinalités Merise :

| Association | Entité A (card.) | Entité B (card.) | Signification métier |
| --- | --- | --- | --- |
| gère | Utilisateur (1,1) | Boutique (0,1) | Un vendeur gère au plus une boutique. |
| passe | Utilisateur (1,1) | Commande (0,N) | Un acheteur passe plusieurs commandes. |
| possède | Boutique (1,1) | Produit (1,N) | Une boutique propose au moins un produit. |
| classe | Catégorie (1,1) | Produit (0,N) | Chaque produit appartient à une catégorie. |
| composée de | Commande (1,1) | Ligne_commande (1,N) | Une commande contient ≥ 1 ligne. |
| réglée par | Commande (1,1) | Paiement (1,1) | Une commande = un paiement. |
| évalué par | Produit (1,1) | Avis (0,N) | Un produit reçoit 0..N avis. |
| issu de | Avis (0,N) | Commande (0,1) | Un avis peut être lié à un achat vérifié. |

Règles de gestion clés : un acheteur ne peut pas créer de boutique ; un avis n’est posté que si la commande du produit est LIVRÉE ; une commande n’est validée que si le stock est suffisant ; le paiement n’est libéré au vendeur qu’après 14 jours sans litige.

### 3.1.2. Modèle Logique de Données (MLD) — tables

Le MLD traduit le MCD en 9 tables relationnelles (InnoDB, utf8mb4). Le script DDL complet (types, index, contraintes, clés étrangères) figure dans docs/09_merise_mld.md et migrations.sql.

| Table | Colonnes principales | Description |
| --- | --- | --- |
| utilisateurs | id, email (UK), mot_de_passe_hash, role, est_actif, tentatives_echec | Comptes (ACHETEUR / VENDEUR / ADMIN). |
| boutiques | id, utilisateur_id (FK), nom, slug, statut, note_moyenne, siret | Boutiques des vendeurs. |
| categories | id, parent_id (FK), nom, slug, est_active | Catégories hiérarchiques. |
| produits | id, boutique_id, categorie_id, nom, prix, stock, tags (JSON), statut | Produits mis en vente. |
| adresses_livraison | id, utilisateur_id (FK), ligne1, ville, code_postal, pays | Adresses des acheteurs. |
| commandes | id, acheteur_id, adresse_livraison_id, reference, statut, total | Commandes passées. |
| lignes_commande | id, commande_id, produit_id, quantite, prix_unitaire_snapshot | Lignes de commande (snapshots). |
| paiements | id, commande_id (UK), montant, devise, statut, methode | Paiements liés aux commandes. |
| avis | id, produit_id, utilisateur_id, commande_id, note, est_verifie | Avis et notes (achat vérifié). |

Points techniques notables : index FULLTEXT sur produits (nom, description) pour la recherche ; champs JSON natifs (images, tags) ; snapshots de prix dans lignes_commande pour l’immuabilité historique ; contraintes CHECK (note 1..5, prix ≥ 0).

## 3.2. Architecture technique

MarketCraft suit une architecture en couches avec séparation stricte front-end / back-end. Le frontend (SPA React) et le mobile (React Native) consomment une API REST PHP organisée selon le pattern MVC (Router → Middleware → Controller → Model → BDD).

| Couche | Technologie | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Présentation web | React 18 + Tailwind CSS, React Router, Context API | Interface utilisateur, état local, routing. |
| Présentation mobile | React Native 0.74 + React Navigation | Application native iOS / Android, parité fonctionnelle. |
| Couche API (client) | Axios + intercepteurs JWT | Communication HTTP, injection/refresh du token. |
| Backend | PHP 8.1, MVC custom (Router, Controller, Model, Auth) | Logique métier, validation, orchestration. |
| Accès données | PDO (requêtes préparées) | Persistance relationnelle, mapping objet. |
| Données | MySQL 8.0 (InnoDB, utf8mb4) | Stockage relationnel normalisé. |
| Services externes | API Claude (Anthropic), SMTP (PHPMailer) | Module IA, e-mails transactionnels. |

Principes d’architecture :

- Séparation des préoccupations : chaque couche a une responsabilité unique.

- API RESTful : codes HTTP appropriés (200, 201, 400, 401, 403, 404, 422, 500), réponses JSON systématiques.

- API stateless : authentification par JWT (firebase/php-jwt), pas d’état de session côté serveur.

- Documentation d’API : collection Postman / spécification OpenAPI couvrant tous les endpoints.

- Configuration externalisée : variables d’environnement (.env), jamais commitées.

- CI/CD : pipeline automatisé (GitHub Actions) — lint + tests à chaque push.

### 3.2.1. Aperçu des endpoints de l’API REST

| Méthode | Route | Description | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | Inscription | — |
| POST | /api/auth/login | Connexion (JWT) | — |
| GET | /api/products | Liste paginée + filtres | — |
| POST | /api/products | Créer un produit | Vendeur |
| POST | /search/ai | Recherche / recommandation IA | — |
| GET | /search | Recherche mots-clés (fallback) | — |
| POST | /api/boutiques | Créer une boutique | Oui |
| PUT | /api/boutiques/{id}/validate | Valider une boutique | Admin |
| POST | /api/orders | Passer une commande | Oui |
| POST | /api/products/{id}/avis | Déposer un avis | Acheteur vérifié |

## 3.3. Choix technologiques justifiés

Le cahier des charges impose une justification écrite des choix techniques. Pour chaque brique, les principaux avantages et inconvénients pour ce projet spécifique :

| Brique | Choix | Avantages pour le projet | Inconvénients / arbitrage |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | PHP 8.1 (MVC custom) | Maîtrisé par l’équipe, hébergement simple, typage strict 8.1, contrôle total du pattern MVC. | Pas d’ORM clé en main (PDO) : plus de code, mais meilleure compréhension. |
| Front web | React 18 + Tailwind | Écosystème mature, composants réutilisables, Tailwind = prototypage rapide et responsive. | Courbe d’apprentissage Tailwind ; SEO limité (SPA). |
| Mobile | React Native 0.74 | Code sharing iOS/Android, réutilisation de la logique React, un seul langage (JS/TS). | Accès natif parfois limité ; build mobile plus lourd qu’une PWA. |
| Base de données | MySQL 8 | Relationnel adapté au domaine (commandes, FK), JSON natif, index FULLTEXT. | Moins flexible qu’un NoSQL pour données non structurées. |
| Auth | JWT (firebase/php-jwt) | Stateless, adapté au multi-client web+mobile, simple à diffuser. | Révocation moins immédiate (gérée via refresh tokens). |
| IA | API Claude (Anthropic) | Excellente compréhension du langage naturel français, intégration HTTP simple, modèles récents. | Dépendance externe + coût/quota → mitigé par un fallback local. |

# 4. Module IA — Recommandation & pertinence (Option C)

Le module IA améliore la découverte produit : plutôt qu’une recherche par mots-clés exacts, l’acheteur formule son besoin en langage naturel et l’IA recommande les produits les plus pertinents du catalogue. Le module est exposé par l’endpoint POST /search/ai et implémenté côté backend dans SearchController.

## 4.1. Principe de fonctionnement

- L’acheteur saisit une requête en langage naturel (ex. « un cadeau fait main en bois pour moins de 50 € »).

- Le backend envoie un prompt structuré à l’API Claude, qui retourne un JSON normalisé : mots-clés, catégories, prix_min, prix_max et un message convivial.

- Le backend interroge la base produits par similarité (LIKE sur nom / description / tags) en appliquant les filtres de prix, puis ne retient que les produits en stock.

- Les produits pertinents sont renvoyés au client, accompagnés du message IA, et mis en avant comme recommandations.

## 4.2. Prompt et contrat de sortie

Un prompt système contraint Claude à répondre uniquement en JSON valide afin de garantir un traitement déterministe côté backend :

{ "keywords": ["couverts","dorés","table","bois"], "categories": ["mobilier"], "prix_min": null, "prix_max": 50, "message": "Je cherche des couverts dorés et une table en bois pour toi !" }

Le backend nettoie la réponse (extraction du bloc JSON même si du texte l’entoure), valide la présence d’un tableau keywords, puis construit une requête SQL préparée — aucune donnée IA n’est injectée directement dans le SQL.

## 4.3. Stratégie de repli (fallback)

Le cahier des charges impose un fallback si l’IA ne répond pas. MarketCraft est résilient à plusieurs niveaux :

- Absence de clé API configurée → bascule immédiate sur la recherche locale.

- Timeout réseau (15 s), code HTTP non 2xx, ou JSON malformé → fallback.

- Fallback local : tokenisation de la requête, suppression des mots vides français, recherche par mots-clés sur la base. L’utilisateur obtient toujours des résultats.

## 4.4. Critères de validation et performance

| Critère | Cible | Moyen de vérification |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les résultats changent selon la requête et le contexte produit. | Jeu de requêtes de test comparées au catalogue. |
| Temps de réponse | < 5 s en conditions normales (timeout dur à 15 s). | Mesure du temps d’appel de bout en bout. |
| Résilience | Aucune erreur visible si l’IA est indisponible. | Test avec clé API absente / invalide → fallback. |
| Sécurité | Aucune injection SQL via la sortie IA. | Requêtes préparées + test SQLMap. |
| Algorithme documenté | Sélection explicable et reproductible. | Présent dans ce chapitre et le code commenté. |

# 5. Exigences de sécurité applicative

La sécurité s’appuie sur le référentiel OWASP. Pour chaque menace, une mesure de protection est exigée et un critère de validation permet de la vérifier.

| Menace (OWASP) | Mesure de protection | Critère de validation |
| --- | --- | --- |
| Broken Access Control | Contrôle de rôle sur chaque route API (middleware auth + ACL). | Tout accès non autorisé est refusé (403). |
| Cryptographic Failures | Hachage des mots de passe en bcrypt / argon2 (SHA-1 / MD5 interdits). | Aucun mot de passe lisible en base. |
| Injection SQL | Requêtes préparées (PDO) ou ORM systématiques. | Tests SQLMap sans vulnérabilité détectée. |
| Security Misconfiguration | Secrets en .env, HTTPS, en-têtes HTTP sécurisés. | .env jamais commité ; HTTPS actif. |
| Auth Failures | Complexité du mot de passe, verrouillage du compte, CAPTCHA. | Brute-force bloqué après 5 tentatives. |
| Logging Failures | Journal d’activité : connexions, erreurs, actions admin. | Logs consultables depuis le back-office. |

Mise en œuvre dans MarketCraft : JWT signé (firebase/php-jwt) avec TTL et refresh tokens révocables ; champs utilisateurs tentatives_echec / verrouille_jusqu_a pour le verrouillage anti-brute-force ; mot_de_passe_hash en bcrypt ; PDO en requêtes préparées partout ; clé API IA et identifiants BDD en variables d’environnement.

# 6. Livrables attendus

Les huit livrables exigés par le cahier des charges et leur état dans le projet MarketCraft :

| # | Livrable | Contenu attendu | Couverture MarketCraft |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dossier de conception | MCD, MLD, UML (UC, séquence, classes), maquettes Figma, choix techno justifiés. | Dossier docs/ + ce document. |
| 2 | Code source complet | Dépôt Git structuré (main/dev/feature), README, .gitignore, historique de commits. | Backend + frontend + mobile versionnés. |
| 3 | Documentation API | Swagger/OpenAPI ou collection Postman documentant tous les endpoints. | Endpoints listés (README) + collection. |
| 4 | Application mobile | Build Android (APK) ou iOS fonctionnel, installable sans erreur. | App React Native (marketcraft-mobile). |
| 5 | Script BDD + données | SQL de création + jeu de données complet pour la démonstration. | migrations.sql + données de test. |
| 6 | Plan de projet | Gantt, Kanban/Scrum, RACI, suivi des risques. | §2 (planning, RACI, risques). |
| 7 | Rapport de PFE | ≈ 30 pages : contexte, analyse, architecture, développement, tests, bilan. | À produire en phase 5. |
| 8 | Support de soutenance | Présentation, webographie, liens vers les scripts, captures d’écran. | À produire en phase 5. |

# 7. Modalités de soutenance

La soutenance dure 30 minutes et se déroule en quatre temps :

| Partie | Durée | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Présentation | 10 min | Contexte, problématique, choix technologiques, architecture, démonstration live. |
| Démonstration | 8 min | Parcours utilisateur complet : inscription → recherche IA → commande → facture + interface mobile. |
| Bilan projet | 4 min | Gestion d’équipe, difficultés rencontrées, rétrospective, améliorations possibles. |
| Questions du jury | 8 min | Questions techniques, organisationnelles et de mise en situation professionnelle. |

# 8. Conclusion

MarketCraft répond intégralement au cahier des charges : une marketplace e-commerce Full-Stack (web responsive + mobile) bâtie sur une architecture découplée et sécurisée, conçue selon les méthodologies MERISE et UML, et conduite en mode agile. Le module IA retenu (Option C — recommandation & pertinence personnalisée) apporte une valeur ajoutée concrète en améliorant la découverte produit grâce à la recherche en langage naturel, tout en restant robuste via un mécanisme de fallback.

Ce document constitue le cadre de référence du projet ; il sera complété par le rapport de PFE et le support de soutenance produits lors de la phase de finalisation.